| CALENDARIO DE LICITACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PALOMINO PAMPA – LAYRANA – LLAMCCA EN LA LOCALIDAD DE SORAS, DISTRITO DE SORAS, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO |
| --- |
| 1. | Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora | Hasta el 01 de junio de 2016 |
| 2. | Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial | Hasta el 20 de junio de 2016 |
| 3. | Convocatoria | El 24 de junio de 2016 |
| 4. | Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación | Del 27 de junio de 2016 al 22 de julio de 2016 |
| 5. | Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases | Del 27 de junio de 2016 al 11 de julio de 2016 |
| 6. | Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases | El 19 de julio de 2016 |
| 7. | Integración de Bases | El 20 de julio de 2016 |
| 8. | Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas | El 02 de agosto de 2016 |
| 9. | Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial | Del 02 de agosto de 2016 al 04 de agosto de 2016 |
| 10. | Apertura de Ofertas de Precios | El 05 de agosto de 2016 |
| 11. | Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial | Del 05 de agosto de 2016 al 08 de agosto de 2016 |
| 12. | Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial | El 11 de agosto de 2016 |
| 13. | Notificación de Adjudicación | El 15 de agosto de 2016 |
| 14. | Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato | Del 16 al 25 de agosto de 2016 |
| 15. | Firma de Contrato | El 26 de agosto de 2016 |
| 16. | No objeción JICA al Contrato | Del 26 de agosto de 2016 al 07 de setiembre de 2016 |
| 17. | Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato | El 13 de setiembre de 2016 |
| 18. | Solicitud de Anticipos por el Contratista | El 19 de setiembre de 2016 |
| 19. | Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL | Del 20 al 23 de setiembre de 2016 |
| 20. | Pago de anticipos - JICA | El 14 de octubre de 2016 |
| Tiempos: |
| De Convocatoria a presentación de Ofertas | 36 días |
| De absolución observaciones hasta presentación de ofertas | 13 días |
| De integración de bases hasta presentación de ofertas: | 12 días |
| De convocatoria a la firma de Contrato | 66 días |
| De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato | 81 días |