| CALENDARIO DE LICITACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU, LOCALIDAD DE VILLA ARMA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA |
| --- |
| 1. | Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora | Hasta el 01 de junio de 2016 |
| 2. | Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial | Hasta el 20 de junio de 2016 |
| 3. | Convocatoria | El 24 de junio de 2016 |
| 4. | Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación | Del 27 de junio de 2016 al 26 de julio de 2016 |
| 5. | Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases | Del 27 de junio al 12 de julio de 2016 |
| 6. | Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases | El 19 de julio de 2016 |
| 7. | Integración de Bases | El 20 de julio de 2016 |
| 8. | Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas | El 04 de agosto de 2016 |
| 9. | Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial | Del 04 al 09 de agosto de 2016 |
| 10. | Apertura de Ofertas de Precios | El 10 de agosto de 2016 |
| 11. | Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial | Del 10 al 12 de agosto de 2016 |
| 12. | Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial | El 16 de agosto de 2016 |
| 13. | Notificación de Adjudicación | El 18 de agosto de 2016 |
| 14. | Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato | Del 19 al 31 de agosto de 2016 |
| 15. | Firma de Contrato | El 05 de setiembre de 2016 |
| 16. | No objeción JICA al Contrato | Del 06 al 15 de setiembre de 2016 |
| 17. | Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato | El 19 de setiembre de 2016 |
| 18. | Solicitud de Anticipos por el Contratista | El 26 de setiembre de 2016 |
| 19. | Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL | Del 27 al 30 de setiembre de 2016 |
| 20. | Pago de anticipos - JICA | El 21 de octubre de 2016 |
| Tiempos: |
| De Convocatoria a presentación de Ofertas | 45 días |
| De absolución observaciones hasta presentación de ofertas | 18 días |
| De integración de bases hasta presentación de ofertas: | 17 días |
| De convocatoria a la firma de Contrato | 76 días |
| De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato | 90 días |