| CALENDARIO DE LICITACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANGULY EN LOS SECTORES DE MOLINOS, LANCHE Y LA ERA, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA |
| --- |
| 1. | Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora | Hasta el 01 de junio de 2016 |
| 2. | Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial | Hasta el 20 de junio de 2016 |
| 3. | Convocatoria | El 24 de junio de 2016 |
| 4. | Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación | Del 27 de junio de 2016 al 25de julio de 2016 |
| 5. | Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases | Del 27 de junio al 11 de julio de 2016 |
| 6. | Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases | El 18 de julio de 2016 |
| 7. | Integración de Bases | El 19 de julio de 2016 |
| 8. | Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas | El 03 de agosto de 2016 |
| 9. | Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial | Del 03 al 05 de agosto de 2016 |
| 10. | Apertura de Ofertas de Precios | El 08 de agosto de 2016 |
| 11. | Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial | Del 08 al 11 de agosto de 2016 |
| 12. | Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial | El 12 de agosto de 2016 |
| 13. | Notificación de Adjudicación | El 15 de agosto de 2016 |
| 14. | Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato | Del 16 al 24 de agosto de 2016 |
| 15. | Firma de Contrato | El 29 de agosto de 2016 |
| 16. | No objeción JICA al Contrato | Del 30 de agosto al 09 de setiembre de 2016 |
| 17. | Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato | El 13 de setiembre de 2016 |
| 18. | Solicitud de Anticipos por el Contratista | El 20 de setiembre de 2016 |
| 19. | Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL | Del 21 al 26 de setiembre de 2016 |
| 20. | Pago de anticipos - JICA | El 17 de octubre de 2016 |
| Tiempos: |
| De Convocatoria a presentación de Ofertas | 41 días |
| De absolución observaciones hasta presentación de ofertas | 17 días |
| De integración de bases hasta presentación de ofertas: | 14 días |
| De convocatoria a la firma de Contrato | 69 días |
| De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato | 84 días |